附件

北塔区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库项目表

| 序号 | 乡（街道） | 项目地点 | 项目 类别 | 项目名称 | 项目内容 | 投资规模(万) | 项目状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈家桥乡 | 田庄村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 田庄水库下游农田水渠建设480米 | 100 | 新建 |  |
| 2 | 陈家桥乡 | 田庄村 | 基础设施 | 道路建设 | 村通组道路硬化建设2公里 | 100 | 续建 |  |
| 3 | 陈家桥乡 | 田庄村 | 产业发展 | 秋桃基地 | 秋桃基地续建及维护 | 100 | 新建 |  |
| 4 | 陈家桥乡 | 田庄村 | 产业发展 | 杨梅基地 | 杨梅基地续建及维护 | 100 | 新建 |  |
| 5 | 陈家桥乡 | 望城坡村 | 产业发展 | 园区道路 | 6组机耕道建设 | 80 | 新建 |  |
| 6 | 陈家桥乡 | 望城坡村 | 基础设施 | 道路建设 | 村道进行防护栏安装 | 10 | 新建 |  |
| 7 | 陈家桥乡 | 望城坡村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 清淤山塘2口 | 50 | 新建 |  |
| 8 | 陈家桥乡 | 望城坡村 | 产业发展 | 配套基础设施 | 蓝莓基地采摘道路和防鸟网建设 | 30 | 续建 |  |
| 9 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 农田水渠修建及维修200米（下马石片区5、6组） | 20 | 新建 |  |
| 10 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 产业发展 | 园区道路 | 原罗汉果基地机耕道修建1500米 | 30 | 新建 |  |
| 11 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 山塘清淤（下马石片区） | 100 | 新建 |  |
| 12 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 基础设施 | 道路建设 | 下马石片区村组道路硬化 | 30 | 新建 |  |
| 13 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 基础设施 | 道路建设 | 原同兴村与下马石村连村道路修建 | 80 | 新建 |  |
| 14 | 陈家桥乡 | 同兴村 | 产业发展 | 无花果基地建设 | 发展无花果基地100亩 | 30 | 新建 |  |
| 15 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 基础设施 | 道路建设 | 主村道加宽到5米宽（大应公路口子至12组） | 150 | 新建 |  |
| 16 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 基础设施 | 道路建设 | 4、5、6、7、8通组公路硬化3000米 | 90 | 新建 |  |
| 17 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 机耕道建设 | 农田机耕道建设450米（李子塘水库下游农田） | 70 | 新建 |  |
| 18 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 水利设施建设 | 井塘清淤及500米排水渠建设 | 50 | 新建 |  |
| 19 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 基础设施 | 道路建设 | 7组连通李子塘通村公路500米 | 90 | 新建 |  |
| 20 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 莲藕基地建设 | 发展莲藕种植30亩 | 30 | 新建 |  |
| 21 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 竹山塘塘基硬化及环库路 | 100 | 新建 |  |
| 22 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 蔬菜基地 | 蔬菜基地40亩 | 100 | 新建 |  |
| 23 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 水果基地 | 水果基地100 亩 | 100 | 新建 |  |
| 24 | 陈家桥乡 | 贺井村 | 产业发展 | 水利配套设施 | 谢婆塘、秦家塘500米排水渠建设 | 40 | 新建 |  |
| 25 | 陈家桥乡 | 光裕村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 李家塘清淤及护栏建设 | 20 | 新建 |  |
| 26 | 陈家桥乡 | 光裕村 | 产业发展 | 园区道路 | 黄桃基地机耕道2000米 | 10 | 新建 |  |
| 27 | 陈家桥乡 | 光裕村 | 基础设施 | 道路建设 | 村道加宽改造（光裕堂山庄至4、5、6、7、8、9） | 180 | 新建 |  |
| 28 | 陈家桥乡 | 陈家桥社区 | 基础设施 | 道路建设 | 枫江溪机耕道基础硬化500米 | 40 | 新建 |  |
| 29 | 陈家桥乡 | 陈家桥社区 | 产业发展 | 精品水果基地 | 产业项目基础设施配套（水肥一体化、灌溉设施） | 50 | 续建 |  |
| 30 | 陈家桥乡 | 陈家桥社区 | 产业发展 | 销售配套设施 | 农贸市场改造 | 50 | 续建 |  |
| 31 | 陈家桥乡 | 陈家桥社区 | 基础设施 | 人居环境整治 | 谭家院子下水道改造 | 20 | 新建 |  |
| 32 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 农村规划 | 李子塘村庄规划 | 完成村庄整体规划 | 26 | 续建 |  |
| 33 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 基础设施 | 生产基础设施 | 机耕道建设，水渠建设土地整改等 | 60 | 续建 |  |
| 34 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 产业发展 | 精品水果基地 | 黄金奈李，黄金柚水果 基地管护 | 25 | 续建 |  |
| 35 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 产业发展 | 生态休闲农业集聚发展 | 休闲垂钓柿林花海建设以及康养业 | 400 | 新建 |  |
| 36 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 产业发展 | 加工厂建设工程 | 新建水果加工厂1200平方米 | 50 | 新建 |  |
| 37 | 陈家桥乡 | 李子塘村 | 产业发展 | 蔬菜大棚及管网工程 | 倒塘城蔬菜大棚 | 30 | 新建 |  |
| 38 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 道路建设 | 1、9、10、17、18、19组村道及通组道路硬化2900米 | 150 | 新建 |  |
| 39 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 18、19、20组水渠修建500米;5、6、7、8、9组水渠修建1600米；廖家片17组大垅至二广线水渠修建900米 | 140 | 新建 |  |
| 40 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 10组山塘清淤5口；3组庙塘、古泥冲塘和家冲大塘清淤 | 130 | 新建 |  |
| 41 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 高泥塘水库疏通加固 | 30 | 新建 |  |
| 42 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 葡萄基地 | 葡萄基地品改提质 | 20 | 新建 |  |
| 43 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 油茶基地 | 油茶工厂厂房建设 | 50 | 新建 |  |
| 44 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 园区道路 | 蘑菇基地水渠修建500米 | 20 | 新建 |  |
| 45 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 水利基础设施 | 彭家塘、新塘、冲里塘、腰塘清淤维修 | 70 | 新建 |  |
| 46 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 产业配套设施 | 蘑菇基地配套设施板房及冷库建设 | 50 | 新建 |  |
| 47 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 安全饮水 | 自来水管维护及更换 | 180 | 新建 |  |
| 48 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 粮食生产配套设施 | 村部至杨柳冲机耕道、排水渠 | 70 | 新建 |  |
| 49 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 产业发展 | 园区道路 | 廖家油茶基地配套道路1.4公里 | 200 | 新建 |  |
| 50 | 陈家桥乡 | 兴旺村 | 基础设施 | 道路建设 | 石子坳经廖家至三塘冲连村 公路3公里 | 150 | 新建 |  |
| 51 | 田江街道 | 田江村 | 基础设施 | 乡村旅游 | 停车场等绿化配套设施 | 200 | 新建 |  |
| 52 | 田江街道 | 田江村 | 产业发展 | 田江村精品果园 | 补植果苗、养护 | 20 | 续建 |  |
| 53 | 田江街道 | 田江村 | 基础设施 | 蔬菜种植示范园 | 大棚、灌溉、生产道路 | 100 | 续建 |  |
| 54 | 田江街道 | 苗儿村 | 产业发展 | 园区道路 | 新建生产道路3.6公里（响水1-5组） | 120 | 新建 |  |
| 55 | 田江街道 | 苗儿村 | 产业发展 | 油茶基地配套设施 | 基地道路硬化 | 120 | 续建 |  |
| 56 | 田江街道 | 苗儿村 | 产业发展 | 水果基地基础设施 | 水果基地灌溉管道、围档建设 | 80 | 新建 |  |
| 57 | 田江街道 | 谷洲村 | 产业发展 | 产业配套设施 | 水果基地保鲜库 | 10 | 新建 |  |
| 58 | 田江街道 | 谷洲村 | 产业发展 | 困牛山果园 | 平整土地、购果苗、灌溉管道 | 150 | 新建 |  |
| 59 | 田江街道 | 谷洲村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 山塘清淤、维修、硬化、绿化 | 100 | 新建 |  |
| 60 | 田江街道 | 邓家村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 山塘清淤、维修、硬化 | 80 | 新建 |  |
| 61 | 田江街道 | 邓家村 | 产业发展 | 水果基地 | 园区道路建设 | 60 | 扩建 |  |
| 62 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业发展 | 食用菌基地建设 | 邵阳市民辉种养农民专业合作社产业基地 | 50 | 扩建 |  |
| 63 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业发展 | 蔬菜基地建设 | 九组400亩蔬菜基地建设 | 50 | 新建 |  |
| 64 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 机耕道路 | 新建.建华.上街1500米 | 40 | 新建 |  |
| 65 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 机耕道路 | 大井.下街.上街3500米 | 98 | 新建 |  |
| 66 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 机耕道路 | 新建.戴家.石笋.马路1500米 | 40 | 新建 |  |
| 67 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 机耕道路 | 周石、周文、石笋、戴家、高一、高二3200米 | 124 | 新建 |  |
| 68 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 上街至肖家2.5公里 | 85 | 新建 |  |
| 69 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 火烧平至利江学校3.5公里 | 60 | 新建 |  |
| 70 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 红院组1200米 | 35 | 新建 |  |
| 71 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 戴家组400米 | 24 | 新建 |  |
| 72 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 黄家100米 | 6 | 新建 |  |
| 73 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 马路300米 | 7 | 新建 |  |
| 74 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 通组道路建设 | 坛子岭至马石坝水库1000米 | 35 | 新建 |  |
| 75 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 枫林村大塘组大塘、新院组周角塘清淤 | 120 | 新建 |  |
| 76 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 枫林村2座硬化、防滑 | 40 | 新建 |  |
| 77 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 灌溉电排 | 枫林村电排维修四处 | 32 | 新建 |  |
| 78 | 茶元头街道 | 枫林村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 枫林村排水渠建设5000米 | 21 | 新建 |  |
| 79 | 茶元头街道 | 枫林村 | 产业发展 | 小龙虾养殖基地 | 基地设施维护及周边道路硬化 | 27.5 | 新建 |  |
| 80 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 产业发展 | 水果基地建设 | 排水渠、土地整改 | 90 | 新建 |  |
| 81 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 产业项目 | 百盛果园 | 李山峰基础设施 | 65 | 续建 |  |
| 82 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 农村规划 | 茶元头村庄规划 | 完成村庄整理规划 | 26 | 续建 |  |
| 83 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 基础设施 | 道路建设 | 1组、2组、3组、10组1.5千米组道硬化 | 70 | 新建 |  |
| 84 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 赵家塘、2组、3组、10组、6组共15口塘清淤、硬化 | 75 | 新建 |  |
| 85 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 清水塘、李家院子水渠整修15千米 | 45 | 新建 |  |
| 86 | 茶元头街道 | 马家村 | 产业发展 | 冬桃基地 | 围栏建设3500米；清淤、整修、硬化6亩山塘 | 22 | 续建 |  |
| 87 | 茶元头街道 | 马家村 | 基础设施 | 生产基础设施 | 5、10、11组续建水渠、机耕道200米 | 15 | 续建 |  |
| 88 | 茶元头街道 | 马家村 | 基础设施 | 水利设施建设 | 2组、9组大塘清淤、硬化；水井维修 | 15 | 新建 |  |
| 89 | 茶元头街道 | 沐山村 | 产业发展 | 桃花基地 | 关一、关二、李家、唐家等组后续管护及生态围栏建设 | 100 | 续建 |  |
| 90 | 茶元头街道 | 沐山村 | 产业发展 | 园区道路 | 同古山、关一、关二、李家等组2000m*6m园区道路建设 | 200 | 新建 |  |
| 91 | 茶元头街道 | 沐山村 | 基础设施 | 桃花基地配套设施 | 关一、关二5500平方米停车坪建设 | 140.25 | 新建 |  |
| 92 | 茶元头街道 | 沐山村 | 基础设施 | 桃花基地设施配套 | 200亩桃树林喷灌系统建设 | 150 | 新建 |  |
| 93 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 产业发展 | 黄桃基地 | 基地后续维护及新增围栏 | 40.1 | 续建 |  |
| 94 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 道路建设 | 上刘组大约660米 | 21.1 | 新建 |  |
| 95 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 组道硬化 | 江一、江二组大约900米 | 28.8 | 新建 |  |
| 96 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 组道硬化 | 车家600米 | 19.2 | 新建 |  |
| 97 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 组道硬化 | 廖家组、马飞组450米 | 14.4 | 新建 |  |
| 98 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 组道硬化 | 新利组80米 | 2.56 | 新建 |  |
| 99 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 组道硬化 | 塘边组600米 | 19.2 | 新建 |  |
| 100 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 基础设施 | 生产设施建设 | 新利片机耕道及水渠4.5千米 | 200 | 新建 |  |
| 101 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 产业发展 | 养娃基地 | 园区道路及配套设施建设 | 20 | 新建 |  |
| 102 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 农业实用技术培训 | 四个联合体涉及的技术需求，培训一批农村致富带头人和农村实用人才 | 10 | 新建 |  |
| 103 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 产业联合体基础设施 | 新建联动钢架大棚 | 55 | 新建 |  |
| 104 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 新型主体培育 | 产业联合体经营主体奖补 | 72 | 新建 |  |
| 105 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 雨露计划 | 2021年雨露计划资助 | 3000元/人.年，约100人 | 15 | 新建 |  |
| 106 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 小额贷款 | 贷款贴息 | 2021年贷款贴息补助 | 12 | 新建 |  |
| 107 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 外出务工 | 务工补助 | 一次性交通补助 | 2 | 新建 |  |
| 108 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 水果联合体绿色防控 | 建立600亩防控示范区 | 23 | 新建 |  |
| 109 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 蔬菜联合体绿色防控 | 建立600亩防控示范区 | 17 | 新建 |  |
| 110 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 生产技术指导 | 对纳入联合体的基地开展技术服务 | 8 | 新建 |  |
| 111 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 品牌建设 | 联合体及本地特色农产品品牌建设宣传 | 13 | 新建 |  |
| 112 | 农业农村水利局 | 北塔区 | 产业发展 | 项目管理费 | 不高于投入资金2%比例，用于项目管理及服务费用 | 8 | 新建 |  |