附件1

北塔区2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

| **序号** | **项目类别** | | | **乡** | **村** | **项目名称** | **建设性质** | **实施地点** | **时间进度** | | **责任单位** | **建设内容及规模** | **资金规模和筹资方式** | | | **受益对象** | | | | | | **绩效目标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **二级项目类型** | **项目子类型** | **计划开工时间** | **计划完工时间** | **项目预算总投 资（万元）** | **其中** | | **受益村数（个）** | **受益户数（户）** | **受益人口数 （人）** | **其中** | | |
| **财政资金（万元）** | **其他资金（万元）** | **受益脱贫村数 （个）** | **受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户）** | **受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）** |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 田江街道 | 田江村 | 鱼塘清淤维修硬化 | 新建 | 田江村 | 2023年8月 | 2023年12月 | 田江村 | 5口鱼塘面积6亩，清淤、维修、硬化，养殖共计35万 | 35 | 35 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，预计带动农户10人以上务工就业，预计每年增加村集体经济1.5万元。 |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地附属设施 | 续建 | 谷洲村 | 2023年8月 | 2023年12月 | 谷洲村 | 蓄水池修建6万元、水管铺设安装3万元、内遮阳安装17万元、步行道修建2万元、蔬菜吊绳安装铺设一套2万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。 |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 道路硬化 | 续建 | 苗儿村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 苗儿村 | 道路硬化 600米，项目包括：道路整理6万元，硬化18万元，其他1万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为基地生产提供便利 ，减少生产开支5000元/年 |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地扩建 | 续建 | 苗儿村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 苗儿村 | 艳红桃、蜜柚水果基地扩建40亩，购苗木6万元，肥料10万元，其它2万元 | 18 | 18 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入3万元。 |
| 5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 灌溉水渠疏浚整修 | 新建 | 邓家社区 | 2023年8月 | 2023年12月 | 邓家社区 | 水渠砌体320米\*0.8米高\*2面墙体需12万余元，人工二次转运费及余土外运3万元，渠沟粉刷及沟渠硬化3万余元，人工挖基础及材料（河沙，水泥）费3万元。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 60 | 400 | 0 | 8 | 26 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，带动传统种植业发展，激发村民种植农品提高农作物产量从而提高居民收入。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 田江街道小计 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 光裕村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 光裕村 | 围绕大应公路与320国道沿线，打造大应公路沿线（光裕村段）及6、7、8组美丽庭院亮点，共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感 |
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地配套设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 完成建设瓜果长廊，修建浑水摸鱼池塘，共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:贺井村民委员会，依托蔬菜基地实现农旅融合，带动乡村旅游，提高村集体收入。 |
| 8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农业灌溉水利设施建设 | 新建 | 贺井村1-2组至9-11组 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 修建1，2，9，10，11组抗旱灌溉电排，管道建设，4组排水渠修建300米共计40万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，提升农业生产效率，降低农业生产成本，有利于村民生产生活便利，促进春耕生产。 |
| 9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃基地配套设施（烘干房） | 新建 | 李子塘村黄桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 平整土地，建设320平方米钢结构厂房，建设宝矿300m³ | 35 | 35 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，提升产品附加值，扩大品牌效应，建成后，可产黄桃干、红薯干等，预计每年可增加村集体经济收入3万元 |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地品种改良 | 续建 | 田庄村秋桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 秋桃基地建设内容： ①购买新新品种：20亩；预计每亩改良费用：5000元/亩；计：10万元。 ②秋桃基地土地流转：50亩；400元/亩/年，5年；计：10万元 ③管护（施肥、除草、打药 ）：50亩；预计：2000元/亩；计：10万元 总计预计：30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 52 | 128 | 1 | 12 | 84 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，可大大推动我镇水果产业发展，调整产业布局，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，计划今年销售秋桃1.9万元，每年能为我村提供务工就业10个，提高受益群众的幸福感。 |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地扩建 | 续 建 | 同兴村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 同兴村 | 万茂片无花果基地扩建20亩预计25万元，监控设备5万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，带动近50亩田土流转，使农户增收450元/亩，带动脱贫户就业，提供就业岗位4个，增加村集体经济收入预计1万元/年。 |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地配套设施建设 | 续建 | 望城坡村蓝莓基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 望城坡村 | 园内新增深水井建设1口，日出水量100吨/日，预计花费15万元；现有农产品中心升级装修改造，预计花费15万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升储水功能，保障蓝莓基地灌溉用水，提升生产效率，加强农旅融合，完善园区道路，建设农产品中心，提升蓝莓基地旅游形象，促进产业融合发展提质增收。 |
| 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家道路提质 | 新建 | 兴旺村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 兴旺村 | 从大应公路廖家路口至廖家光伏发电段道路提质，铺油砂500米，4.5米宽，预计花费27.5万元，路面划线标示，预计花费2.5万元；预计共需30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 613 | 1 | 49 | 178 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，完善村内基础设施，提升村级形象，打造宜居宜游人居环境，提升百姓生活幸福感。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈家桥小计 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 沐三村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 沐三村 | 2023年8月 | 2023年12月 | 沐三村 | 1.修建文化广场：1300平方米；2.房屋绘画；3.农家菜园规范；4.房前屋后污水集中排放。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 36 | 144 | 1 | 7 | 28 | 产权归属：沐三村委员会。把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。 |
| 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 清真西寺道路建设 | 新建 | 五组清真西寺 | 2023年8月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建道路油砂150米 2.打造民族团结阵地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 修建油砂路200米、打造民族团结宣传阵地一处。通过油砂路建设、便于村民出行，改善人居环境，营造浓厚的民族团结宣传氛围。 |
| 16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 人居环境整治 | 续建 | 赵家塘组 | 2023年8月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.铺设道板砖2000平方米，132元/平方米，约26.4万元，2.修建排水渠200米，330元/米，约6.6万元。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户10人，受益村民群众180人。 |
| 17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 百盛果园红美人基地 | 新建 | 茶元头村1组 | 2023年8月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.搭建大棚3000平方米，约20万元，2.山塘清淤1口，约5万元。约，3.修建肥料池5个，约5万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，以水果基地为基础，发展旅游业，使农民增收，产业增效。增加村集体经济收入，增加村民群众收入。 |
| 18 | 产业发展 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产水利建设 | 新建 | 宗政组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 1、对枫林村宗政、老院、石笋、马路片区修建灌溉水闸2座，老院水井旁机械作业道路扩宽，受益面积280亩。共计5万元 2、农业机械作业桥，建设长度5米。共计3万元 3、水渠建设神仙岩至宗政组邓家塘水渠，包括机械作业，维修加固，硬化水渠，建设长度450米。共计7万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便村民农作物用水，提高村民种粮积极性，提升村民幸福感。 |
| 19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境提质改造 | 续建 | 社区32个组 | 2023年8月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 辖区内所有组对垃圾池、垃圾桶重新更换，对整体做规划性整治整理共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:兴隆社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 茶元头街道小计 | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023年8月 | 2023年12月 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 2 | 2 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 2023年小额贷款贴息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农业农村水利局小计 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 537 | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |