附件1：

北塔区2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | | | 受益对象 | | | | | | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投 资（万元） | 其中 | | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中 | | |
| 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人） |
| 1 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 田江村 苗儿村 邓家村 谷州村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 田江街道 | 36口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 55 | 55 | 0 | 4 | 2604 | 7692 | 4 | 160 | 452 | 36口塘清淤改造，覆盖4个村，新增蓄水量为2.77万方。 |
| 2 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 状元州街道 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 柘木社区 | 2023年8月 | 2023年10月 | 状元州街道 | 10口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 32 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10口塘清淤改造，覆盖1个村，新增蓄水量为0.65万方。 |
| 3 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新滩镇街道 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 新渡社区、江北社区、新滩社区 | 2023年8月 | 2023年11月 | 新滩镇街道 | 5口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 15 | 15 | 0 | 3 | 230 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 5口塘清淤改造，覆盖3个村，新增蓄水量为2.29万方。 |
| 4 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道办事处 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 茶元头村、马家村、兴隆社区、沐三村、枫林村、白田社区 | 2023年8月 | 2023年11月 | 茶元头街道办事处 | 72口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 170 | 170 | 0 | 6 | 462 | 1572 | 5 | 466 | 1649 | 72口塘清淤改造，覆盖6个村，新增蓄水量为13.3万方。 |
| 5 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 陈家桥社区、望城坡村、同兴村、兴旺村、贺井村、李子塘村、光裕村、田庄村、万岁社区、柑子塘社区、万桥社区、白泥田社区、桂花社区 | 2023年8月 | 2023年11月 | 陈家桥镇 | 72口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 147.2 | 147.2 | 0 | 12 | 3142 | 10155 | 6 | 276 | 878 | 72口塘清淤改造，覆盖13个村，新增蓄水量为27万方。 |
| 6 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北塔区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 北塔区 | 2023年8月 | 2023年11月 | 北塔区农业农村水利局 | 对全区195口山塘进行施工设计。 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对全区195口山塘进行施工设计。 |
| 7 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 北塔区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023年8月 | 2024年8月 | 北塔区农业农村水利局 | 新型经营主体贷款贴息 | 26 | 26 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 60 | 60 | 新型经营主体贷款贴息 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 | 446 | 0 | 26 | 6510 | 20814 | 27 | 962 | 3039 |  |