附表

“十四五”北塔区拟纳入省、市规划的重大建设项目

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 项目建设主体 | 主要建设内容和规模 | 开工年份 | 竣工年份 | 总投资（亿元） | “十四五”计划投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪峰学校（九年一贯制） | 新建 | 雪峰北路与魏源路交汇处 | 北塔区教育局 | 新建教学楼3栋,综合楼2栋，食堂1栋，总建筑面积19530平方米，标准运动场1个，校门及传达室1个。容纳小学30个班，初中15个班 | 2021 | 2025 | 1.2 | 1.2 | 省级 |
| 2 | 北塔第一高级中学 | 新建 |  | 邵阳市教育局 | 选址北塔区茶元头街道办事处白田社区4—26#地，新征地约200亩，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、学生宿舍、体育场馆等，总建筑面积约170000平方米，建设400米环形跑道标准化运动场 | 2021 | 2025 | 8 | 8 | 省级 |
| 3 | 小区配套公办小学 | 新建 | 待定 | 住宅小区楼盘开发商 | 预计用地50亩。开设小学24个班，教学楼1栋2800平方米，综合楼1栋2200平方米，食堂1栋1800平方米，修建250米标准运动场1个，围墙等附属设施。新增学位1080个 | 2021 | 2025 | 0.6 | 0.6 |  |
| 4 | 合心学校 | 搬迁重建 | 万桥社区 | 北塔区教育局 | 征地50亩，新建一所九年一贯制学校，修建教学楼2栋、综合实验楼3栋、食堂及附属设施约21600㎡以及400米标准运动场等体育设施。计划开设小学24个班，初中12个班 | 2020 | 2025 | 0.9 | 0.9 | 市级 |
| 5 | 高撑小学改扩建 | 改扩建 | 高撑小学校内 | 北塔区教育局 | 教学楼1栋3800平方米，新建学校南门 | 2020 | 2025 | 0.105 | 0.105 | 市级 |
| 6 | 枫林文华希望小学改扩建 | 改扩建 | 围墙后往北向征地 | 北塔区教育局 | 围墙后往北向征地10亩，修建教学楼1栋，综合楼1栋，建筑面积3000平方米；修建标准运动场1个 | 2020 | 2025 | 0.2 | 0.2 | 市级 |
| 7 | 五七小学改扩建 | 改扩建 | 五七小学 | 北塔区教育局 | 改扩成一所九年一贯制学校。预计用地65亩新建初中教学楼1栋1500平方米，小学教学楼1栋2000平方米，食堂1栋1800平方米，新建学校大门，400米环形跑道标准化运动场 | 2020 | 2025 | 0.3375 | 0.3375 | 市级 |
| 8 | 新建6所公办幼儿园 | 新建 |  | 北塔区教育局 | 新建第三幼儿园，在各乡（街道）各建一所幼儿园。每所面积2300平方米。每个项目概算0.05亿元 | 2020 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 市级 |
| 9 | 北塔区教育服务基地 | 新建 | 待定 | 北塔区教育局 | 占地22亩，建设社会培训及教育服务为一体的基地 | 2021 | 2025 | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 薄弱学校改造 | 改造 |  | 北塔区教育局 | 完成北塔小学教学楼抢险、维修和煤改气工程；对协鑫阳光小学运动场和陈家桥学校教学楼进行提质改造；完成柑子塘小学闲置房拆除、运动场扩建；对利江桥梁希望小学、茶元头小学、万岁庙小学征地改扩建成标准化学校 | 2021 | 2025 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12.1425 | 12.1425 |  |